	序号
	项目名称
	资源需求及项目预算

	1
	信息系统安全测评服务项目
	一、安全测评服务
（一）、总的要求

对梧州市人民医院互联网医院系统（三级）、医院信息管理系统（三级）、医疗信息集成平台系统（三级）、医技管理系统（三级）开展网络安全等级保护三级测评工作及商用密码应用水平测评工作，并出具相应的网络安全等级保护测评报告及商用密码应用水平测评报告。

（二）、标准依据

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999)

《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018)

《网络安全等级保护设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018）

《中华人民共和国网络安全法》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《中华人民共和国密码法》 

《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等

（三）、服务范围及期限

1）、服务范围：

本次测评服务范围主要包括：梧州市人民医院互联网医院系统、医院信息管理系统、医疗信息集成平台、医技管理系统等四个系统的网络安全等保2.0三级测评服务及其涉及的网络平台按商用密码应用安全性评估要求开展密评服务工作。

2）、服务期限：2026 年 6月前完成。

（四）、服务成果

测评完成后，出具符合等保2.0相关技术标准要求、国家网络安全等级保护管理部门规范要求且公安机关认可的的网络安全等级保护三级测评报告与商用密码应用安全性评估报告。

二、安全支持服务

1、重要信息系统安全扫描服务

（1）服务内容：针对互联网医院系统、医院信息管理系统、医疗信息集成平台系统、医技管理系统相关的服务器、网站、数据库、中间件等，使用带有安全漏洞知识库的网络安全扫描工具对有关资产进行安全漏洞扫描，对被评估目标进行覆盖面广泛的安全漏洞查找，全面地反映主机系统、网络设备所存在的网络安全问题和面临的网络安全威胁，在安全漏洞扫描工作实施结束后，出具对应的《安全扫描报告》，其中包括安全脆弱性原理及相关修复建议，并提供相应的技术支持协助修复。

（2）服务频率：一个季度一次，每次包括初测（发现问题）和复测（问题修复后）各1次。

2、安全配置核查服务

（1）服务内容：对单位进行基线核查，核查医院服务器主机。网络安全基线核查（Security Baseline Verification/Audit）是网络安全防御体系中一项基础性、持续性的核心工作。它的核心目标在于确保组织内广泛分布的IT资产（服务器、工作站、网络设备、数据库、云服务、应用程序等）的安全配置状态符合既定的、最低限度的安全标准。

（2）服务频率：一个季度一次，每次包括初测（发现问题）和复测（问题修复后）各1次。

3、渗透测试服务

（1）服务内容：以黑客的视角，结合使用多种安全技术手段和方法对医院授权指定的业务系统（包含且不限于门户网站、移动OA相关的服务器、网站、数据库、中间件等）进行非破坏性的安全渗透测试，验证当前的安全防护措施，找出风险点，提供有价值的安全建议，从根源上解决存在的漏洞或问题，每次渗透测试工作结束后出具《渗透测试报告》。

（2）服务频率：每年提供不少于2次渗透测试服务，每次包括初测（发现问题）和复测（问题修复后）各1次。

4、安全巡检运营

服务内容：

提供1名安全服务人员进行每年不少于4次巡检服务，人员资质要求至少全职在信息安全领域工作3年以上（提供对应的证明文件，如毕业证明或社保证明）持中级网络工程师或cisp注册安全工程师认证证书，严格按照医院考勤制度出勤，未获得医院方允许的情况下，且不得中途换人，要求提供此人员的详细信息，协助医院开展安全运营工作，定期出具《安全驻场运营服务周报》，安全驻场运营主要工作职责包括且不限于以下：

（1）对全院网络安全架构，信息安全管理提供优化服务以及技术支撑，协助梳理全院信息资产，对资产的定级和管理提供合理的规划和建议；

（2）分析安全设备告警信息、异常事件，制定信息安全设备告警信息标准化处理流程；

（3）医院内安全设备策略优化服务：对已有或新增安全设备提供策略优化服务；

（4）通过日志收集与分析系统查看网络安全设备日志信息，查看日志被策略匹配命中的告警日志详细信息，分析原因并制定处理流程；

（5）服务器与终端安全监测服务：包括终端统一管理、病毒防护、补丁安装、软件供应链安全、弹窗防护等。

5、攻防演练驻场值守服务

安排网络安全专家提供驻场服务。服务内容：在网络安全攻防演练期间，安排有资质、认证的专业网络安全技术人员到现场进行值守直到演练结束。在网络安全攻防演练期间，根据需要可提供相关安全设备，提高网络安全防守能力；服务输出物：《网络安全攻防服务报告》

6、网络安全威胁情报服务

（1）情报类型全覆盖：需提供IP信誉、域名情报、IOC失陷情报、（2）漏洞情报、APT组织情报、恶意软件情报、黑产信息等全维度威胁情报，覆盖漏洞利用、扫描爆破、远控攻击、僵尸网络等常见攻击场景。

（3）情报质量标准：情报准确率不低于98%，误报率不高于2%；情报置信度分级明确（高/中/低），高置信度情报占比不低于80%；支持情报溯源，提供详细威胁描述、攻击行为分析及处置建议。

（4）情报更新频率：实时同步全球威胁情报，核心情报（高危漏洞、APT活动、重大攻击事件）更新延迟不超过1小时，全量情报每工作日更新不少于1次。

7、攻防演练服务

服务内容：

为全力备战省级攻防演练，在省级攻防演练前组织一场针对本院的真实攻防演练，全面摸排本院互联网暴露面潜在风险，深挖对外服务应用系统各类安全隐患，精准验证本院网络安全真实防护能力与应急处置水平。

（1）攻防演练平台：采用本地化部署模式，所选用平台需在市级及以上攻防演练项目中拥有成功落地案例，且需提供该平台对应的计算机软件著作权登记证书。

（2）攻击队伍：配备不少于 2 支专业攻击队伍，每支队伍人员配置不少于 3 人；队伍需具备省级攻防演练实战能力，且曾在省级攻防演练中取得前十名优异成绩；所有攻击队员均需持有 CISP-PTE 专业能力认证证书。

（3）裁判专家：配备不少于 1 名专业裁判专家，该专家需具备丰富的省级攻防演练执裁经验，持有 CISP-PTE 专业能力认证证书，且具备独立开展漏洞复现与安全验证的专业能力。

8、漏洞扫描工具要求

（1）基本要求：最大扫描速度≥1000IP/小时，最大并发任务数≥10，最大并发扫描主机数≥60，包含系统漏洞扫描、WEB应用漏洞扫描和配置核查功能，提供无限制扫描授权证明。

支持运行平台包括VMware Workstation、VMware vSphere ESXi、FusionCompute、KVM、OpenStack及XenServer等

（2）漏洞管理和分析：支持检测的漏洞数大于300000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。





