附件1：

项目需求

▲服务需求要求：

	序号
	服务内容名称
	具体要求或标准
	数量
	备注

	1
	梧州市医防融合健康管理平台项目(医防融合慢病管理平台提升项目)规划设计咨询服务
	项目建设需紧密衔接国家“新基建”、“数据要素×”、“人工智能+”等宏观战略；系统平台紧密围绕自治区慢性病管理流程化、“红黄绿”三色标识管理法、“五处方”服务模式及双向转诊、长期监测随访等核心机制进行设计开发，将5G、大数据、人工智能等前沿技术与医疗健康服务深度融合，构建 “市 — 区县 — 乡镇 — 村 — 家庭”五级联动服务体系，实现高血压及糖尿病患者的规范管理及控制、慢阻肺病及癌症早诊早治、慢病患者县域内就诊等工作目标，本次规划设计咨询服务有如下要求：

（一）设计服务内容

根据项目需求，计划引入专业服务供应商，系统开展市级平台项目设计服务工作，具体工作内容如下：

1.全市现状调研与需求分析：对梧州市卫健委指定的各级医疗机构进行全覆盖的现场调研，全面评估其信息化基础设施、业务系统、数据资源、人才队伍等现状，并深入梳理各层级、各类用户的业务需求。

2.编制项目立项与提级论证材料：按照梧州市发改委、梧州市大数据局等部门要求，高质量完成项目建议书、可行性研究报告及提级论证所需全套材料的编制，并全过程协助完成申报、答辩与审批工作。

3.项目总体设计方案编制：

明确顶层设计：确立项目的建设依据、指导思想、设计原则、总体目标、建设范围与分期计划。

设计架构蓝图：完成全市统一的业务架构、应用架构、数据架构（含主数据管理、数据资源目录）、技术架构（含云部署、微服务）、安全架构（含信创、密码应用）和运维架构的详细设计。

规划详细内容：详细规划市级平台各业务系统、数据治理工程、基础设施、标准规范体系、安全防护体系的具体建设内容。

4.编制投资概算与采购规范：

根据设计方案，编制科学、精细、符合市场行情的项目总投资概算。

编制项目软硬件设备及服务的招标技术规范书、采购清单（含详细性能参数、数量要求、信创适配要求），为后续招标工作提供精准依据。

5.全过程技术支持：

配合医院组织项目技术交底会。

在项目建设与实施期间，为医院提供关于技术方案、建设标准、质量把控等方面的专家咨询和指导服务，确保项目建设不偏离设计蓝图。

（二）质量要求

根据《广西政务信息化项目建设管理办法》、《广西政务信息化项目技术审查指引》等文件要求，本项目需编制包含信创、密码应用、网络安全等在内的详尽方案，并通过梧州市发改委、梧州市财政局、梧州市大数据局等多部门的严格审查。

（三）服务验收要求

初步设计方案及投资概算通过梧州市发改委和信息化主管部门的评审和批复，视为验收通过。

（四）项目人员安排要求

在合同签订后3个日历日内委派项目服务团队（共3人），包括项目负责人（1人）和咨询工程师（2人）开展项目调研及设计方案编制工作。

（五）成果文件

供应商最终提交的项目成果包括梧州市医防融合健康管理平台项目的项目建议书、可行性研究报告、项目建设方案（包括需求分析、初步设计、投资概算等）等，及上述成果文件修改修正的过程电子文件等。最终版本的纸质文档不少于6 套；电子版1套（可编辑文档）。

（六）保密要求

供应商应对本项目所了解到的一切信息及资料保密，如因供应商造成的信息泄露，给医院带来损失或负面影响，由此产生的一切后果由供应商承担。项目结束后，供应商应完整交付项目所有相关资料，并做好保密工作及协助后续项目审计。
	1项
	


商务要求：

	序号
	内容
	详细要求

	
	▲报价要求
	报价包含但不限于软件、评估、测试、劳务、制作、保险、税费、人员工资、交通、食宿、加班、验收、培训、调试、材料费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、后期因支持服务发生的费用等。

	
	▲服务地点
	梧州市人民医院及指定地点

	
	▲服务期限
	服务期限至《梧州市医防融合健康管理平台项目建设设计方案》通过梧州市发改委（大数据局）和信息化主管部门的评审和批复通过为止。

	
	▲完成期限
	自合同签订之日起1个月递交项目成果。

	
	▲付款方式、时间、条件
	无预付款。成交供应商在完成服务并提交成果报告后，经验收合格后，半年内采购人支付合同款（含税）的100%。医院通知成交供应商提供合法有效发票，收到发票10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

	
	▲验收标准
	（1）、提交的项目成果包括梧州市医防融合健康管理平台项目的项目建议书、可行性研究报告、项目建设方案（包括需求分析、初步设计、投资概算等）等，及上述成果文件修改修正的过程电子文件等。最终版本的纸质文档不少于6 套；电子版1套（可编辑文档）。

（2）、设计方案及投资概算通过市发改委（大数据局）和信息化主管部门的评审和批复通过。


注：标注“▲”的内容必须完全响应，不得负偏离。

